ПРЕДЛОГ

П Р О Г Р А М

рада зимског одржавања градских улица тротоара, паркова, приградских насеља и локалних путева на територији града Зворника за 2021 годину

На основу  Закона о безбједности  саобраћаја на путевима Републике Српске (''Сл.гласник Републике  Српске'', број: 63/11 ) , Закона  о  јавним   путевима   Републике   Српске  (''Службени гласник Републике Српске'', број:89/13), Правилника о одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева и путних објеката(''Службени гласник Републике Српске'', број:6/15)  и Одлуке о локалним, некатегорисаним путевима и улицама у насељима на подручју града Зворник (''Службени гласник Града Зворник'', број:4/17)

Надлежни орган Градске управе града Зворника  који управља путевима, дужан је организовати  чишћење и одржавање проходности путева и улица у зимском периоду како је доле наведено.

Комплетна организација радова на остваривању задатака из области зимског одржавања, градских улица, тротоара, јавних површина улица у приградским насељима, као и локалних путева на територији града Зворника обухваћени су овим програмом рада.

Све активности око уклањања снијежних наноса, ледене коре, са тротоара, испред пословних простора (предузећа, трговинских радњи, угоститељских објеката и других јавних установа), као и бацање соли, вршиће власници или корисници тих објеката.

Контролу и надзор на извршењу датих послова врши комунална полиција .

Рад зимског одржавања зависи од: врсте, обима, количине падавина и исто ће бити прилагођено временским условима и то:

ледена киша

лаке снијежне падавине до 5 цм

снијежне падавине преко 5 цм

Програм рада зимског одржавања обухвата следеће радње:

А)  Разгртање снијега  на градским улицама, локалним и некатегорисаним  путевима

Б)  Чишћење и одвоз снијега са градских улица и тротоара

В) Посипање соли по: градским улицама, тротоарима, степеништима и осталим јавним површинама (гдје је неопходно).

Г)  Набавка и транспорт фракције (двојка) на узбрдице локалних и некатегорисаних путева.

Зимско одржавање обухвата период од 01.01.2021. до 15.04.2021. године и од 15.11.2021. до 31.12.2021. године, у зависности од временских услова. Уколико дође до падавина  или потребе за интервенцијом због појаве поледице и сличних временских неприлика интервенише се и прије и после овог термина прописаног трајања зимске службе.

- РУКОВОЂЕЊЕ ЗИМСКОМ СЛУЖБОМ

У складу са Програмом рада зимског одржавања, Извођач радова врши одржавање градских улица и приградских насеља по налогу и у координацији са овлаштеним представником Града Зворник.

Након склапања уговора са одабраним Извођачем радова, исти је дужан одмах  овлаштеним представницима доставити писано Рјешење о именовању одговорне особе Извођача радова – руководиоца зимске службе, као и списак потребне механизације за зимско одрежавање.

2. ЗИМСКО  ОДРЖАВАЊЕ  ГРАДСКИХ УЛИЦА И ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА (КАРАКАЈ, УЛИЦЕ, ЕКОНОМИЈА, ЧЕЛОПЕК, ШЋЕМЛИЈА, КУЛА ГРАД И ДИВИЧ)

Обухвата:

-Разгртање снијега са путева (улица), посипање индустријске соли и по потреби фракције ''двојке'' у приградским насељима.

- Чишћење снијега са саобраћајница са посипањем индустријске соли по истим, утовар у камион снијега и леда са градских саобраћајница, тротоара и одвоз на депонију до СТД 3 КМ (по потреби).

Ручно бацање (посипање) соли по тротоарима, паркинг просторима, парковима и степеништима, врши АД ''Водовод и комуналије'', Индустијску со преузима од извођача радова задуженог за зимско  одржавање  градских улица и приградских насеља,  у чијој надлежности је и прочишћавање запушених сливника и сливних решетки.

Приликом уклањања снијега са коловоза обратити пажњу на ''лежеће полицајце'' и ивичњаке на градским улицама, како не би били оштећени.

Чишћење градских улица се врши по следећим  приоритетима и то улице:

Светог Саве,

Браће Југовића,

Патријарха Павла,

Карађорђева,

Краља Петра I Карађорђевића,

Трг побједе,

Вука Караџића,

9. Април,

Радничка и Омладинска (Ново насеље),

Браће Стефановића (поред цркве) ,

Браће Обрадовића,Симе Перића и Мајевичка,

Болничка и Каменичка (Звоник),

Улица Српских јунака,

Ослобођења,

Горњи пут

Ђурђевданска улица.

Након чишћења градских улица приступиће се чишћењу путева у приградским насељима: Каракај, Улице, Економија, Челопек, Шћемлија, Кула Град и Дивич.

Чишћење снијега и посипање индустријске соли обављат ће се и у свим улицама у којим је могућ приступ механизације.

Зимско одржавање чишћење градских улица се врши свакодневно (ако је то неопходно).

НАПОМЕНА:

-За зимско одржавање у граду не користити фракцију, само посипати индустриску со (због зачепљења канализационих одвода, решетки, сливника и сл.)

- ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИКА

Обухвата:

-  Чишћење и разгртање снијега са локалних и некатегорисаних путева.

- Посипање индустријске соли и фракције на локалним и некатегорисаним путевима по потреби (на узбрдицама)

- Набавка и транспорт фракције (двојка) на узбрдице локалних и некатегорисаних путева.

-Jaвни пут првог и другог приоритета се сматра проходним у зимским условима уколико висина утабаног снијега на коловозу не прелази 10 цм , а кретање је могуће уз кориштење зимске опреме, а на путевима трећег приоритета и осталим путевима, висина снијега не прелази 15 цм и могућ је саобраћај возилима која имају зимску опрему.

ПРИОРИТЕТ ЧИШЋЕЊА

Када се остваре претпоставке за чишћење од снијега, извођач је дужан да приступи чишћењу снијега са локалних путева у МЗ-а по следећим приоритетима:

ПРВИ ДАН :                                                         ДРУГИ ДАН :

Зл. воде – Снагово – Липље – Каменолом.      Каменичка.ријека(Крушке) – Лијешањ

Рашидов хан, - Црни врх                                    Бакрачи - Глођанско брдо

Кисељачки пут – Кисељак                                  Пилица - Симићи – Кула

К.мост-Д.Каменица-Г.Каменица-Шијаковићи   Козлук - Табанци –Сјенокос

Кружни пут кроз МЗ Пилица                               Магистрални пут – Бријесница

Козлук – Јусићи                                                   МЗ Ристићи

Брањево – Локањ                                                Челопек - Цер

МЗ Кучић Кула                                                     Липље – Самари

Малешић(Шакотићи) – Клиса – Петковци         Липље – Султановићи - Маричићи

Цер – Горњи Грбавци                                        Ђулићи – Дураковићи

Доњи Скочић – Горњи Скочић                           Бијели поток – Калудрани - Клиса

Регионални пут – Бошковићи                             МЗ Султановићи

Тршић – Живковина                                            МЗ Јошаница

Тршић – Соколина                                               МЗ Ново Село

Молитвиште Тршић-Овчаревац                         МЗ Зелиње

Д. Шепак – Горњи Шепак                                    МЗ Ђевање

Кружни пут ’’Брањево’’                                        МЗ Дрињача

Јардан–Д.Грбавци- Китовнице–Д.Дио               МЗ Гуштери

Пут за насеље ''Вишњик''                                    МЗ Доњи Шепак

Ђулићи –Радава(асфалтирани дио)                  МЗ Пађине

Крижевићи – Г. Крижевићи                                 МЗ Трновица

Зворник – Шћемлија – Маг.пут                           МЗ Горњи Шетићи

МЗ Роћевић                                                          МЗ Шетићи

Ораовац-Крижевићи-Парлог-Баљковица          МЗ Петковци

МЗ Глумина

Други путни правци и мјесне заједнице се чисте по захтјеву надзорног органа у договору са представником савјета МЗ-це.

НАБАВКА И ИЗВОЗ ФРАКЦИЈЕ ''ДВОЈКЕ''

вршиће се на  следећим путним правцима:

| Р.Б. | РЕЛАЦИЈА | ДУЖИНА | КОЛИЧИНА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магистрални пут– Паљевићи | 3,2 км | 20 м³ |
| 2. | Дрињача – Луке | 1,8 км | 10 м³ |
| 3. | Дрињача – Костјерево (два правца) | 3,8 км | 40 м³ |
| 4. | Магистрални пут– Ђевање | 2 км | 20 м³ |
| 5. | Камени мост – Горња Каменица(Шијаковићи) | 15 км | 60 м³ |
| 6. | Каменичка ријека – Лијешањ | 4 км | 30 м³ |
| 7. | Бакрачи - Глођанско брдо | 1,8 км | 10 м³ |
| 8. | М.Пут (Каменолом) – Липље | 7 км | 40 м³ |
| 9. | Нови мост (Јошаница)– Папратница-Јошаница-Гај | 3,2 км | 30 м³ |
| 10. | Липље – Самари | 3,4 км | 20 м³ |
| 11. | Липље – Султановићи – Маричићи | 6 км | 20 м³ |
| 12. | Асфалтна База – Ново Село | 2 км | 20 м³ |
| 13. | Магистрални пут – Ново Село | 1 км | 10 м³ |
| 14. | Шћемлија – Хоча – Магистрални пут | 1,5 км | 20 м³ |
| 15. | Зворник – Шћемлија | 1,5 км | 20 м³ |
| 16. | Златне воде (Зворник) - Кула град | 5 км | 30 м³ |
| 17. | Куљански пут – Г.Снагово- Бијељевина | 13 км | 60 м³ |
| 18. | Г.Снагово (Р.Хан) – Црни врх | 4,6 км | 20 м³ |
| 19. | Ораовац-Глумина – Махмутовићи | 5,7 км | 20 м³ |
| Р.Б. | РЕЛАЦИЈА | ДУЖИНА | КОЛИЧИНА |
| 20. | Ораовац – Крижевићи – Парлог | 5,8 км | 60 м³ |
| 21. | Крижевићи – Китовнице – Дуги дио | 6,5 км | 40 м³ |
| 22. | Парлог – Баљковица – Пандурица | 5 км | 40 м³ |
| 23. | Јардан (надвожњак) – Д.Грбавци | 6 км | 30 м³ |
| 24. | Цер (Дардагани) – Горњи Грбавци | 4 км | 40 м³ |
| 25. | Бијели Поток – Калудрани – Клиса | 5,7 км | 40 м³ |
| 26. | Ђулићи – Дураковићи | 2 км | 10 м³ |
| 27. | Поље(Мајдан) – Кучић кула и Регионални пут – Лупе | 3 км | 20 м³ |
| 28. | Петковци – Клиса | 2 км | 30 м³ |
| 29. | Доњи Шетићи – Горњи Шетићи | 2,3 км | 20 м³ |
| 30. | Шетићи – Бошковићи | 2,5 км | 30 м³ |
| 31. | Шетићи – Брдо и Томићи | 1,6 км | 20 м³ |
| 32. | Козлук – Јусићи – Оџачина | 7 км | 50 м³ |
| 33. | Малешић (Шакотићи) – Клиса | 3,5 км | 40 м³ |
| 34. | Магистрални пут М 19 (Челопек) – Улице - Зеохем | 3,8 км | 20 м³ |
| 35. | Челопек – Цер | 2 км | 10 м³ |
| 36. | Тршић – Живковина | 4 км | 30 м³ |
| 37. | Тршић – гробље Овчаревац | 2,3 км | 10 м³ |
| 38. | Тршић – Крстићи | 1,5 км | 10 м³ |
| 39. | Тршић – Соколина | 2 км | 10 м³ |
| 40. | Тршић – Марковићи | 1 км | 10 м³ |
| 41. | Маг. пут – Горњи Табанци – (насеље Радићи) - Сјенокос | 4,4 км | 30 м³ |
| 42. | Маг.пут - Скочић – Маг.пут | 3,8 км | 30 м³ |
| 43. | Кисељ. пут – Школа Буложани - Кисељ. пут | 1,5 км | 8 м³ |
| 44. | Кисељ. пут – Кисељак | 6,2 км | 10 м³ |
| 45. | Доња Трновица – Горња Трновица | 5 км | 20 м³ |
| 46. | Маг. пут – Пађине | 2 км | 10 м³ |
| 47. | МЗ Роћевић - Пецка, Врела, Писићи и Гробље | 3 км | 20 м³ |
| 48. | Маг. пут – Д. Шепак – Дебела међа | 1,5 км | 10 м³ |
| 49. | С. Шепак – Г. Шепак | 2,6 км | 20 м³ |
| 50. | С. Шепак – Вишњик | 1 км | 10 м³ |
| 51. | Кружни пут кроз Брањево | 2,5 км | 20 м³ |
| 52. | Брањево – Локањ (Лазаревићи) | 11,1 км | 50 м³ |
| 53. | Лок. пут за Локањ - Пантићи | 3 км | 20 м³ |
| 54. | Лок. пут за Локањ - Радоњићи | 4 км | 20 м³ |
| 55. | Лок. пут за Локањ - Савићи | 5 км | 30 м³ |
| 56. | Манојловићи – Лазаревићи | 1 км | 10 м³ |
| 57. | Лок. пут за Локањ – Подосоје | 3,5 км | 20 м³ |
| 58. | Д.Пилица – Кула –Баре – Пећина – Д.Пилица | 20 км | 80 м³ |

Извоз фракције ''двојке'' вршиће се и на другим путним правцима по потреби (ако процијени надзорни орган у договору са представником савјета МЗ-це.)

- ВОЂЕЊЕ ДНЕВНИКА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

Руководилац зимске службе је дужан водити дневник рада и радне налоге за машине ангажоване на пословима зимског одржавања. Дневник рада и радни налози морају бити овјерени од стране инвеститора најкасније у року од 48 сати од извршене интервенције.

У дневник рада се осим уобичајених података уноси следеће:

- температура ваздуха према подацима Хидрометеоролошког завода

- висина снијежног покривача на дионици која се чисти

- врста радова са подацима о количинама и утрошеном времену

- евентуални непредвиђени радови са потврдом одобрења надзорног органа

Дневник рада је документ који служи за обрачун извршених радова. Предсједници савјета мјесних заједница својим потписом и печатом у дневнику потврђују тачност уписаних података који се односе на дату мјесну заједницу.

НАПОМЕНА:

- Одабрани Извођач радова је дужан доставити списак механизације којом располаже и то:

1) За градске улице и приградска насеља, минимално 3 возила са опремом за чишћење и разгртање снијега и камион кипер за утовар и одвоз снијега са градских улица у случају већих падавина.

2) За локалне путеве, минимално 4 возила са опремом за чишћење и разгртање снијега.

По налогу Одјељења за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја (надзорног оргaна), а у сарадњи са мјесним заједницама  зимска служба ће обављати послове и мимо овог програма (веће снијежне падавине, невријеме и сл.), и за то ће се у тендеру предвидјети ставка непредвиђени радови.

У ситуацији повећане опасности од снијежних падавина, укључиће се и Служба цивилне заштите са којом ће се координирати рад на терену, ради отклањања последица невремена.

Предсједници савјета мјесне заједнице нису овлаштени да издају налоге за послове зимског одржавања, већ само врше контролу извршених послова  у координацији са Инвеститором.

Извођач радова зимског одржавања је дужан да се одазове позиву Наручиоца радова, најкасније до 30 минута по позиву и започне са обављањем наложеног посла.

Изабрани извођач радова је дужан благовремено обезбиједити посипни матеиријал (индустријску со и фракцију) за зимско одржавање, а дужан је да се код сваког изласка на терен обавезно јави предсједнику МЗ.

Обрађивач:                                                                       Предлагач:

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ                                      ГРАДОНАЧЕЛНИК

ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА