

ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ГРАД  ЗВОРНИК
Служба за јавне набавке

	                                                             Мјесец: Септембар, 2024.године
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	Р.б.
	Опис и Ознака по ЈРЈН
	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки
	Подаци о добављачу/
добављачима у оквирном споразуму  (Назив, ИД број, мјесто)
	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)
	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене
	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума
	Датум закључења уговора/
оквирног споразума
	Датум потпуне реализације уговора/
оквирног споразума и укупна утрошена вриједност
	Напомена (образложење)

	1.
	„Доградња објекта Основне музичке школе „Војин Комадина“ у Зворнику“
	Отворени поступак
	„ДУО Лујић“ д.о.о. Зворник, Трг краља Петра I Карађорђевића бб
	Вриједност:  801.450,00КМ са ПДВ-ом;
-Рок за извршење радова је 120 дана, рачунајући од дана увођења у посао.
- Плаћање ће се вршити на основу достављених привремених ситуација.
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	30.09.2024.године
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	2.

	„Асфалтирање дијела локалног пута Кула Град - Султановићи, фаза III“
	Отворени поступак
	„ЗВОРНИКПУТЕВИ“ д.о.о. Зворник, Каракај бб
	- Вриједност: 53.820,00КМ са ПДВ-ом гдје 50.000,00КМ плаћа Фонд за 
повратак а 3.820,00 суфинансира Град Зворник.
-Рок за извођење 
радова је 15 календарских дана.
-Плаћање ће се извршити у року од 30 дана, по испостављеној и окончаној ситуацији.
	
	
	19.09.2024.године
	_____
	

	
3.
	„Изградња, реконтрукција, асфалтирање и санација путева, улица, путне инфраструктуре и објеката, санација клизишта на путевима и уређење водотокова“
	Појединачни уговор
	„ЗВОРНИКПУТЕВИ“ д.о.о. Каракај бб
	- Вриједност: 267.597,58КМ са ПДВ-ом`;
- Рок за извршење радова је 45 дана од дана обостраног потписивања уговора.
- Плаћање ће се вршити након испостављања ситуација.
	
	
	02.08.2024.
	_____
	

	4.
	„Изградња, реконструкција, асфалтирање и санација путева, улица, путне инфраструктуре и објеката, санација клизишта на путевима и уређење водотокова“
	Појединачни уговор
	„ЗВОРНИКПУТЕВИ“ д.о.о. Каракај бб, Зворник
	- Вриједност: 490.590,61КМ са ПДВ-ом`;
- Рок за извођење радова је 60 дана од обостраног потписивања уговора;
- Плаћање ће се вршити на основу испостављених фактура.
	
	
	03.09.2024.
	_____
	

	5.
	„Набавка, уградња и одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју града Зворника“
	 Појединачни уговор
	„Телефонија Видаковић“ д.о.о. Добој, краља Александра бр.7
	- Вриједност: 3.027,96КМ са ПДВ-ом`;
- Услуге ће се извршити у року од 10 дана од дана потписивања уговора;
- Плаћање ће се вршити на основу испостављених фактура.
	
	
	11.09.2024.
	_____
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M.P.  	              В.Д НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ
             Сандра Еркић



