| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис и Ознака по ЈРЈН | Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки | Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене |  | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума |  | Датум закључења уговора/ оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење) |
| 1. | „Доградња објекта Основне музичке школе „Војин Комадина“ у Зворнику“ | Отворени поступак | „ДУО Лујић“ д.о.о. Зворник, Трг краља Петра I Карађорђевића бб | Вриједност: 801.450,00КМ са ПДВ-ом; -Рок за извршење радова је 120 дана, рачунајући од дана увођења у посао. - Плаћање ће се вршити на основу достављених привремених ситуација. | 1. |  | 1. |  | 30.09.2024.године | _____ |  |
|  |  |  |  |  | 2. |  | 2. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. |  | 3. |  |  |  |  |
| 2. | „Асфалтирање дијела локалног пута Кула Град - Султановићи, фаза III“ | Отворени поступак | „ЗВОРНИКПУТЕВИ“ д.о.о. Зворник, Каракај бб | - Вриједност: 53.820,00КМ са ПДВ-ом гдје 50.000,00КМ плаћа Фонд за повратак а 3.820,00 суфинансира Град Зворник. -Рок за извођење радова је 15 календарских дана. -Плаћање ће се извршити у року од 30 дана, по испостављеној и окончаној ситуацији. |  |  |  |  | 19.09.2024.године | _____ |  |
| 3. | „Изградња, реконтрукција, асфалтирање и санација путева, улица, путне инфраструктуре и објеката, санација клизишта на путевима и уређење водотокова“ | Појединачни уговор | „ЗВОРНИКПУТЕВИ“ д.о.о. Каракај бб | - Вриједност: 267.597,58КМ са ПДВ-ом`; - Рок за извршење радова је 45 дана од дана обостраног потписивања уговора. - Плаћање ће се вршити након испостављања ситуација. |  |  |  |  | 02.08.2024. | _____ |  |
| 4. | „Изградња, реконструкција, асфалтирање и санација путева, улица, путне инфраструктуре и објеката, санација клизишта на путевима и уређење водотокова“ | Појединачни уговор | „ЗВОРНИКПУТЕВИ“ д.о.о. Каракај бб, Зворник | - Вриједност: 490.590,61КМ са ПДВ-ом`; - Рок за извођење радова је 60 дана од обостраног потписивања уговора; - Плаћање ће се вршити на основу испостављених фактура. |  |  |  |  | 03.09.2024. | _____ |  |
| 5. | „Набавка, уградња и одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју града Зворника“ | Појединачни уговор | „Телефонија Видаковић“ д.о.о. Добој, краља Александра бр.7 | - Вриједност: 3.027,96КМ са ПДВ-ом`; - Услуге ће се извршити у року од 10 дана од дана потписивања уговора; - Плаћање ће се вршити на основу испостављених фактура. |  |  |  |  | 11.09.2024. | _____ |  |

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.  	              В.Д НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

Сандра Еркић